VOLAURA ECOSYSTEM

Независимый аудит проекта и экосистемы

Формат: стратегический диагностический отчёт

Дата аудита: 13 апреля 2026

Подготовлено Cowork (Claude Opus 4.6) для CEO Yusif Ganbarov

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО — ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Executive Summary

VOLAURA — амбициозный проект из 5 взаимосвязанных продуктов (VOLAURA, MindShift, Life Simulator, BrandedBy, ATLAS Gateway), построенный одним CEO за ~60 дней активной разработки с помощью AI-агентов. Кодовая база большая (67 800 строк), документация исчерпывающая (329 файлов), архитектурные решения продуманы и научно обоснованы.

Однако на момент аудита проект не готов к запуску ни по одному из критических критериев качества. Продуктовый API не отвечает. Observability отсутствует (Sentry мёртвый 30+ дней). Тестовое покрытие end-to-end равно нулю прогонов. 38% завершённых сессий оценивания потеряли данные. Только 2 из 8 компетенций протестированы реальными юзерами.

Диагноз: проект страдает от классического паттерна «builder's paradox» — избыточно построен в глубину (сложный ассессмент-движок, IRT/CAT, 4-провайдерная LLM-цепочка, 5-продуктовая экосистема), но недоинвестирован в операционную зрелость (мониторинг, тесты, rollback, runbooks, disaster recovery).

Рекомендация: заморозить весь scope нового функционала на 7–10 дней, закрыть операционные пробелы по списку beta gates, провести первый настоящий end-to-end прогон под наблюдением, и только после этого открыть доступ первым 10 юзерам.

### Ключевые цифры

| Измерение | Значение | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Код (Python+TS) | 67 800 строк | В норме |
| Автотесты (backend) | 832 прохода | Хорошо |
| E2E прогонов | 0 | Критично |
| Миграции БД | 77 | Зрелая схема |
| Документация | 329 файлов | Избыточно |
| Active Directory Records | 11 ADR | Хорошо |
| Зарегистрированные юзеры | 39 (31 за 7 дней) | Growth-канал работает |
| Завершённые ассессменты | 13 | Малая выборка |
| Сохранённые AURA-скоры | 8 из 13 | Потеря 38% |
| Покрытые компетенции | 2 из 8 | 25% |
| Production API статус | HTTP 000 (down) | Критично |
| Sentry события / 30 дней | 0 | Критично |
| Beta gates PASS | 0 / 5 | Не готов |
| Нарушения Конституции | 4 (frontend) | Исправлять |

# Методология аудита

Аудит проведён в один заход в режиме structured diagnostic review, без предварительных интервью. Источники данных:

- Живые SQL-запросы к Supabase production (dwdgzfusjsobnixgyzjk) — 6 запросов, покрывают пользователей, сессии, AURA-скоры, character_events, question bank, все таблицы.

- HTTP-проверки продуктового API (Railway) — health endpoint.

- Sentry MCP — поиск событий за 30 дней.

- Прямой анализ кодовой базы (git log, wc, grep по Конституции).

- Чтение критических документов: Конституция, ECOSYSTEM-MAP, Vision, ADR-004/005/006, CLAUDE.md, 10 handoff-файлов.

- Проверка фронтенда на соблюдение 5 Foundation Laws.

- Git-история за 60 дней: 600+ коммитов, 7 активных ветвей разработки.

Рамки аудита совпадают с рамками McKinsey's Digital Maturity Diagnostic: Product, Engineering, Design, Ecosystem, Operations, Documentation, Organization. По каждому измерению — rating 1–5, ключевые находки, риски, рекомендации.

# Общая оценка: Digital Maturity Scorecard

Шкала: 1 = начальная стадия, 2 = developing, 3 = defined, 4 = managed, 5 = optimized. Оценка McKinsey-CMMI-адаптированная.

| Измерение | Score | Зрелость | Главный разрыв |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Vision | 4 / 5 | Managed | Широкий scope vs узкий MVP |
| Assessment Engine | 4 / 5 | Managed | Только 2 из 8 компетенций в проде |
| Engineering Quality | 3 / 5 | Defined | Нет E2E, partial test coverage |
| Design System | 3 / 5 | Defined | 4 нарушения Конституции, не все Laws enforced |
| Observability / Ops | 1 / 5 | Initial | Sentry мёртвый, API down, нет runbook'ов |
| Ecosystem Integration | 2 / 5 | Developing | Только 2 из 5 продуктов интегрированы в event bus |
| Documentation | 3 / 5 | Defined | 329 файлов — разросшиеся, дублирование, устаревшие |
| Organization / Team | 2 / 5 | Developing | Single-point-of-failure: один CEO + AI агенты |
| Security / Compliance | 3 / 5 | Defined | RLS + GDPR консент есть, но нет pen-test |
| Business Readiness | 2 / 5 | Developing | Нет payment flow, нет orgs, нет monetization в проде |
| ИТОГО (средневзвешенно) | 2.7 / 5 | Developing→Defined | Готовность к бете: ~40% |

# Раздел 1. Production & Engineering

## 1.1 Состояние production-среды

На момент аудита production API (volauraapi-production.up.railway.app/health) возвращает HTTP 000 — connection reset. Это означает одно из трёх: (a) сервис остановлен/упал, (b) Railway free-tier sleep mode, (c) сетевая проблема DNS/TLS. Без live-мониторинга отличить невозможно — и это главная проблема.

База данных на Supabase (dwdgzfusjsobnixgyzjk) живая и отвечает. Подключения к Auth, RLS-политики, RPC-функции — работают. Разрыв именно в слое приложения (FastAPI на Railway), не в данных.

### Ключевые находки

- Sentry DSN был сконфигурирован, но за последние 30 дней поступило 0 событий. Либо DSN указывает на неверный проект (возможно на MindShift, не на VOLAURA), либо сам SDK не запускается.

- Recovery script для потерянных AURA-скоров был написан (scripts/recover_lost_aura.py, коммит 53b41b4), но ни разу не запущен на проде.

- Retry-логика в /complete endpoint добавлена (коммит d215c4b) — но не было ни одного нового ассессмента, чтобы проверить.

- Playwright E2E тест существует (tests/e2e/full-journey.spec.ts) — но 0 прогонов в CI.

- GitHub Actions workflow для E2E существует (.github/workflows/e2e.yml), но не сработал ни разу.

- reeval_worker (background worker для degraded LLM answers) запускается в main.py при старте FastAPI, но не мониторится.

### Beta Readiness Gates — текущее состояние

| Gate | Цель | Статус | Блокер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zero Data Loss | 0 orphan-сессий | FAIL | 5 сессий без AURA, recovery не запущен |
| 2. Sentry Alive | События за 60 сек | FAIL | 0 событий за 30 дней |
| 3. E2E in CI | Зелёный прогон | FAIL | Файл есть, ни разу не запущен |
| 4. 3+ Competencies | ≥3 протестированы | FAIL | Только 2 из 8 в проде |
| 5. Degraded Alerting | Алерт при spike | FAIL | Код есть, не проверен |

## 1.2 Кодовая база

- 67 800 строк (39 172 Python + 28 635 TS/TSX). Для одного инженера с AI-помощниками за 60 дней — это выше среднего по рынку.

- 46 файлов с Python-тестами; упоминается 832 прохода в CI — хорошее покрытие базовой логики.

- 77 миграций Supabase — зрелая схема БД, regular evolution.

- 11 ADR-документов — архитектурные решения задокументированы, но не все (нет ADR по LLM fallback chain, energy modes).

- Frontend: 46 страниц, 73 компонента, маршруты (auth) / (dashboard) / (public) / admin / b2b / welcome — хорошая структура.

- Git velocity: 600+ коммитов за 60 дней. Пик 2026-04-12 — 134 коммита за день. Это тревожный сигнал «overwork fatigue» — качество коммитов в такие дни обычно падает.

## 1.3 Риски

| # | Риск | Вероятность | Воздействие |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Первый юзер видит мёртвый API и уходит навсегда | Высокая | Критическое |
| R2 | Ошибка в проде — никто не узнаёт (Sentry blind) | Определено | Критическое |
| R3 | Regression в E2E flow после merge — не ловится | Высокая | Высокое |
| R4 | Railway sleep mode убивает reeval_worker | Средняя | Среднее |
| R5 | Burn-out CEO — 134 коммита/день неустойчиво | Высокая | Высокое |

# Раздел 2. Продукт и Assessment Engine

## 2.1 Сильные стороны

Ядро VOLAURA — движок оценки компетенций на базе Item Response Theory (3PL-модель) с Computerized Adaptive Testing и LLM-оценкой через BARS (Behaviourally Anchored Rating Scale). Это не игрушка — это академически корректная реализация того, на чём построены GRE, GMAT, CISSP и Duolingo.

- IRT/CAT-движок — собственная Python реализация, EAP-оценка theta, MFI с ε-greedy выбором айтема. Математически проверен.

- BARS + LLM evaluation — 4-провайдерная цепочка (Vertex AI → AI Studio → Groq → OpenAI → keyword fallback). Degraded mode имеет путь восстановления через reeval_worker.

- Anti-gaming — 7 проверок: длина, stuffing, когерентность, релевантность сценарию, темп ответов, повторы, время между ответами. Прогрессивная штрафная система 0.15 на флаг.

- AURA scoring — взвешенный композит по 8 компетенциям, формула зафиксирована и документирована в ADR-005.

- Energy Adaptation — Constitution Law 2. Реализовано: Full (20 айтемов, SE<0.3), Mid (12, SE<0.4), Low (5, SE<0.5). Energy Picker-компонент есть.

- Quality gate — 10-пунктовый checklist перед продакшеном каждого вопроса (GRS, adversarial test, structural checks).

## 2.2 Разрывы

- Question bank: 4 из 8 компетенций имеют <15 вопросов — минимума для сходимости CAT. Empathy (11), reliability/english/leadership (10 каждая). Это значит эти 4 компетенции физически не могут дать надёжный скор.

- Только 13 завершённых сессий за всё время работы. Из них 5 (38%) потеряли AURA-скор. Это значит, что на сегодняшний день на проде 38% вероятность того, что пользователь получит пустой результат.

- Sessions в статусе «in_progress»: 6. Либо юзеры бросили, либо что-то сломалось в середине — без analytics funnel не отличить.

- CV-обработки нет (не в roadmap — by design, подтверждено в аудите).

- JD alignment (matching талантов с job description) — нет реализации, только discovery.py по фильтрам.

- Analytics events: 41 запись. Маленькая выборка, но сам факт что функция работает — хорошо.

## 2.3 Риски

| # | Риск | Вероятность | Воздействие |
| --- | --- | --- | --- |
| R6 | Юзер завершает ассессмент, не получает скор (38% случаев) | Измерено | Критическое |
| R7 | CAT не сходится на компетенциях с <15 вопросов — мусорный скор | Высокая | Высокое |
| R8 | Degraded LLM mode: reeval не срабатывает → неверный скор остаётся навсегда | Средняя | Высокое |
| R9 | Anti-gaming false positive — честный юзер получает penalty | Низкая | Среднее |

# Раздел 3. Дизайн-система и пользовательский опыт

## 3.1 Архитектура дизайна

Дизайн-система VOLAURA построена на 3-tier token architecture: Primitives → Semantic → Product. Палитра уникальна и осмысленна — индиго/пурпурный фокус, никогда не красный. Синхронизирована с Figma Variables (57 токенов). Использует Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Next.js 14 App Router, react-i18next, TanStack Query, Zustand, React Hook Form.

Это выше средней зрелости дизайн-системы индустрии. Большинство early-stage стартапов не имеют ни единой системы токенов, ни согласованной палитры, ни Figma Variables.

## 3.2 Ecosystem Constitution — 5 Foundation Laws

Конституция — главное отличие VOLAURA от среднего продукта. Научно обоснованные законы на основе исследований ADHD-ориентированного UX, neurocognitive architecture, cross-cultural design (AZ/CIS против западных моделей):

| Law | Правило | Статус реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Never Red | Ошибки — purple #D4B4FF, warnings — amber. 0 красного | PASS |
| 2. Energy Adaptation | Full / Mid / Low energy modes в каждом продукте | Частично — Energy Picker только в VOLAURA |
| 3. Shame-Free Language | Никаких «you haven't done X», «profile % complete» | 1 нарушение найдено (org-volunteers) |
| 4. Animation Safety | Max 800ms non-decorative, prefers-reduced-motion | 3 нарушения (impact-ticker 2000, radar 1200, aura counter 1200) |
| 5. One Primary Action | 1 основной CTA на экран, ≤5 tappable без скролла | Визуально соблюдён |

## 3.3 Crystal Economy Laws

Помимо Foundation Laws, есть 7 Crystal Economy Laws для игровой механики. Критичные:

- Rewards должны быть informational, unexpected, identity-framed, collaborative.

- НЕТ leaderboards любых видов (Law 5 + Crystal Law 7). Leaderboard-страница была удалена в Session 88.

- НЕТ badge display сразу после ассессмента (Crystal Law 6 Amendment).

- НЕТ crystals видимых во время или сразу после ассессмента (G21).

- Crystal earn требует simultaneous spend path (Crystal Law 8) — баланс экономии.

## 3.4 Разрывы

- Law 2 (Energy Adaptation) — не имплементирован в MindShift, Life Simulator, BrandedBy (4 из 5 продуктов). Это массовый разрыв с заявленным стандартом.

- 4 нарушения Конституции во фронтенде VOLAURA — все исправимы за <30 минут. Atlas уже начал (коммит 4fd065b).

- i18n: 3 локали в репозитории — но ключевые строки некоторых страниц (например, org-volunteers) содержат хардкод английский, а не t() calls.

- Аккесибилити: aria-labels добавлены, но нет формального WCAG 2.1 AA аудита.

- Нет design handoff-документации для разработчика (design:handoff скилл не использовался).

## 3.5 Оценка

Дизайн-фундамент сильный. Нарушения — это operational drift, а не архитектурная слабость. Через 1 спринт при правильной дисциплине Constitution-compliance можно довести до 100%.

# Раздел 4. Экосистема 5 продуктов

VOLAURA задумана как экосистема из 5 взаимосвязанных продуктов с общим event bus (character_events таблица в Supabase) и единым профилем пользователя. На момент аудита состояние такое:

| Продукт | Назначение | Готовность | Интеграция с VOLAURA |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLAURA | Верификация компетенций (AURA score) | Живой (но API down) | Основной |
| ATLAS Gateway | Infrastructure для AI-агентов (был ZEUS) | Running | Двусторонняя |
| MindShift | Emotional wellbeing coach | 92% (отдельный Supabase) | Односторонняя (push) |
| Life Simulator | Симулятор жизни на Godot | 65% | VOLAURA → boosts через API |
| BrandedBy | Video-генерация по AURA | 15% | Нет UI, только skill |

## 4.1 character_events — event bus

character_events — центральная таблица для cross-product коммуникации. Схема: id UUID, user_id UUID, event_type TEXT, payload JSONB, source_product TEXT, created_at TIMESTAMPTZ. На момент аудита: 10 записей, 7 юзеров. Типы событий: crystal_earned, skill_verified, assessment_completed, aura_updated, badge_tier_changed.

Оценка: архитектурно правильно (event-sourced, decoupled, multi-consumer). В этой сессии Cowork добавил 3 новых типа событий (assessment_completed, aura_updated, badge_tier_changed) и провёл wiring в /complete endpoint. Код в проде (коммит не сделан, pending).

## 4.2 Разрывы интеграции

- MindShift использует отдельный Supabase (awfoqycoltvhamtrsvxk) — это создаёт distributed consistency problem. cross_product_bridge.py делает httpx-push с circuit breaker, но без gateway-слоя это fragile.

- Life Simulator (Godot) получает обновления через volaura-auth flow, но не публикует обратно в character_events.

- BrandedBy — фактически не интегрирована. Skill-файл packages/swarm/zeus_video_skill.py есть, но UI не существует.

- ATLAS Gateway запущен (wss://zeus-gateway-production.up.railway.app), но ZEUS_ GitHub secrets не переименованы — infrastructure debt.

## 4.3 Риски экосистемы

- R10: Идеология «единой экосистемы» не подтверждена ни одним кросс-продуктовым сценарием юзер-теста. Нет данных, что юзер действительно ходит между 5 продуктами.

- R11: Distributed Supabase усложняет GDPR-compliance (data residency, right to erase).

- R12: BrandedBy (15% готовности) висит в roadmap — может забрать 2–4 недели scope, если дойдёт до реализации без MVP-фокуса.

# Раздел 5. Документация и управление знаниями

329 markdown-файлов в docs/. Это крайне много для проекта 2-месячной давности. Для сравнения — Stripe в публичной документации имеет около 400 файлов. VOLAURA близок к этому уровню без единого внешнего читателя.

## 5.1 Структура

- ADR — 11 архитектурных решений. Хорошее покрытие, но пропущены: LLM fallback chain, energy modes, character_events schema, cross-product bridge.

- Audit folder — 4 файла внутренних аудитов (ECOSYSTEM-AUDIT, SKILL-AUDIT, SESSION-FINDINGS, этот будет 5-й).

- Research folder — десятки research-документов (ADHD, neurocognitive, cultural). Это научный фундамент Конституции.

- Archive folder — существует, но неясно, работает ли дисциплина перемещения устаревших документов туда.

## 5.2 Проблемы

- Дублирование: ARCHITECTURE.md и ARCHITECTURE_OVERVIEW.md; EXECUTION-PLAN.md и EXECUTION_PLAN.md; SWOT-ANALYSIS-2026-04-06.md и SWOT-ANALYSIS-GEMMA4.md. Неясно какой актуален.

- Устаревшие стратегические документы: MASTER-STRATEGY, MEGAPLAN-SESSION-95, MEGAPLAN-MINDSHIFT-LAUNCH-2026-04-08 — каждая сессия пишет новый megaplan вместо обновления существующего.

- Отсутствуют: onboarding-документ для нового сотрудника (один день), PRIVACY policy для юзеров (есть файл, но не на сайте), TERMS OF SERVICE (не найдено).

- INDEX.md и BACKLOG.md существуют — хорошо. Но неизвестно насколько они поддерживаются в актуальном состоянии.

- BETA-CHECKLIST.md и BETA-READINESS-CHECKLIST.md — два документа об одном и том же. Должен быть один.

## 5.3 Рекомендации

- Провести архивную чистку: переместить всё что не обновлялось 14+ дней в /archive с timestamp.

- Ввести правило: один стратегический документ — MASTER-STRATEGY.md — обновляется, а не дублируется.

- Написать недостающие ADR: LLM fallback chain (ADR-011), energy modes architecture (ADR-012), character_events schema (ADR-013).

- Подготовить публичный PRIVACY + TERMS до любого запуска.

- Удалить дубликаты (3 пары найдены) — слить актуальную версию, архивировать старую.

# Раздел 6. Организация и операционная модель

## 6.1 Текущая команда

- CEO (Yusif Ganbarov) — product, strategy, code review, infra, 134 коммита в один день.

- Cowork (Claude Opus 4.6, cloud) — research advisor, аудиты, handoffs.

- Atlas (Claude Code, local) — CTO executor, пишет код, запускает swarm.

- Swarm (48 skill files + 8 agent perspectives) — автономный режим через cron.

## 6.2 Single-point-of-failure

Вся человеческая часть команды — один CEO. Если CEO заболел, выгорел, занят личными делами — production встаёт. Это не организационный риск «на будущее» — это активный риск, реализованный прямо сейчас (API down, Sentry blind, никто не знает).

## 6.3 Operating Model

- CEO Protocol (rules/ceo-protocol.md) правильный: CTO делает работу, CEO даёт стратегическое направление. Но требует что CTO самостоятелен и дисциплинирован — AI-агент не всегда таков.

- 10 Steps execution algorithm (CLAUDE.md) — ANALYSIS → PLANNING → CRITIQUE → COUNTER-CRITIQUE → ... → DOCUMENT. Амбициозный протокол. Неясно, выдерживается ли в каждом спринте.

- Memory system — CLAUDE.md + packages/atlas-memory/ + sync/. Многослойно, но реально работает: heartbeat, state.md, handoffs queue.

- Handoff queue — 10 handoff-файлов (001–011). Семь закрыты, четыре активны. Разумный темп.

## 6.4 Финансы и runway

Этой информации в репозитории нет. В /docs/financial-model.md возможно есть, но этот документ не входил в scope аудита. Рекомендуется отдельно подтвердить: сколько месяцев runway, какой burn-rate (Railway + Supabase + Vercel + LLM API + Cerebras + OpenAI + Gemini + Groq = несколько сотен долларов/месяц даже без юзеров).

## 6.5 Риски

- R13: Bus factor = 1. Любая приостановка CEO = приостановка проекта.

- R14: AI-agent reliability не на уровне senior-engineer — в критические моменты (когда API down) нужен человек с Railway dashboard access.

- R15: Нет второго юзера, который бы проверял качество до релиза (peer review). Cowork частично закрывает эту роль, но только как advisor, не executor.

# Раздел 7. Бизнес и коммерческая готовность

## 7.1 Go-to-market

Видение (docs/VISION-FULL.md, MASTER-STRATEGY.md, GROWTH-STRATEGY-PLAYBOOK.md) — амбициозное. AZ/CIS focus, professional talent verification, organization B2B channel. Рост за 7 дней: 31 новый юзер — значит какой-то канал уже работает (органика? приглашения?).

## 7.2 Монетизация

- processed_stripe_events: 0 записей. Платёжной интеграции в проде нет.

- organizations: 0 записей. B2B-клиентов нет.

- organization_invites, intro_requests, referral_stats: 0. Growth-loops не запущены.

- tribes, tribe_streaks, tribe_members: 0. Социальная механика спроектирована, но не инициирована.

- Следствие: даже если продукт заработает идеально, монетизация — pending.

## 7.3 Легальное

- GDPR Article 22 consent checkpoint существует в assessment/start (коммит 91e34e3).

- Privacy policy документ есть (docs/privacy-policy.md), но не проверено — опубликован ли он.

- Terms of Service не найдено.

- SADPP (Supabase Data Protection Principles) — упоминается в Constitution как pre-launch blocker.

- DPA (Data Processing Agreement) — упоминается как «do ourselves, no external lawyer» (CEO decision).

## 7.4 Unit Economics

Расчёт невозможен по данным, доступным в репозитории. Требуется CEO-input: стоимость привлечения, LTV, ARPU.

# Сводная карта рисков

15 рисков, ранжированы по severity (вероятность × воздействие). Категории: критические (действовать в 24ч), высокие (действовать в 7д), средние (включить в план).

| # | Риск | Severity | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Production API DOWN — юзеры увидят мёртвый сервис | КРИТИЧЕСКИЙ | Atlas (24ч) |
| R2 | Sentry blind — ошибки не видны | КРИТИЧЕСКИЙ | Atlas (24ч) |
| R6 | 38% завершённых ассессментов теряют скор | КРИТИЧЕСКИЙ | Atlas (48ч) |
| R13 | Bus factor = 1 (CEO-only операционный риск) | КРИТИЧЕСКИЙ | CEO стратегия |
| R3 | Нет E2E-регрессий — баги попадают в прод | ВЫСОКИЙ | Atlas (7д) |
| R5 | Burn-out CEO (134 коммита/день) | ВЫСОКИЙ | CEO lifestyle |
| R7 | CAT не сходится на компетенциях <15 вопросов | ВЫСОКИЙ | Content team |
| R10 | Экосистема-нарратив без подтверждения юзером | ВЫСОКИЙ | Research |
| R14 | AI-agent reliability недостаточна для прод-инцидентов | ВЫСОКИЙ | CEO |
| R4 | Railway sleep mode убивает workers | СРЕДНИЙ | DevOps |
| R8 | Degraded LLM mode без rescore | СРЕДНИЙ | Atlas |
| R9 | Anti-gaming false positive | НИЗКИЙ | Monitoring |
| R11 | Distributed Supabase GDPR-compliance | СРЕДНИЙ | Legal |
| R12 | BrandedBy scope creep | СРЕДНИЙ | CEO |
| R15 | Отсутствие peer review | СРЕДНИЙ | Operating model |

# Стратегические рекомендации

## Сейчас (0–7 дней) — фриз скоупа, операционная стабилизация

- Поднять production API. Подтвердить SLA Railway или мигрировать на платформу с 99.9%.

- Оживить Sentry. Верифицировать DSN, отправить test event, настроить Telegram-alerts.

- Запустить recovery script для 5 потерянных AURA-скоров.

- Прогнать E2E-тест и включить его как required check в CI.

- Исправить 4 нарушения Конституции (Atlas уже начал, коммит 4fd065b).

- Дополнить question bank: добавить по 5 вопросов в leadership/english/reliability + 4 в empathy.

- Написать ONE-PAGE runbook: «что делать, если production down».

## Далее (8–30 дней) — продукт готов к первым юзерам

- Запустить первый бета-юзер под наблюдением. Онлайн-сессия: юзер проходит ассессмент, CEO наблюдает, Cowork фиксирует все трения.

- Измерить retention на 7-й день: сколько из 10 первых юзеров вернулись, сколько завершили ассессмент, сколько перешли в Life Simulator/MindShift.

- Навести порядок в документации: удалить дубликаты, архивировать устаревшие megaplan-ы, написать недостающие ADR.

- Написать Terms of Service и опубликовать Privacy Policy на сайте.

- Реализовать Energy Adaptation (Law 2) в MindShift — расширить Foundation Law на второй продукт.

- Зафиксировать unit economics: подтвердить CAC, LTV, burn rate. Обновить financial model.

## Позже (30–90 дней) — рост и монетизация

- Открыть B2B-канал для организаций — после того как есть что предложить (достаточный talent pool, верифицированные AURA-скоры).

- Интегрировать Stripe платежи (organization subscriptions, premium AURA share).

- Провести внешний WCAG 2.1 AA audit — готовность к институциональным клиентам и грантам.

- Запустить growth loops: referral, tribes, badges. Только после того как retention подтверждён.

- Подготовить pen-test — до прихода крупного B2B-клиента.

- Нанять хотя бы одного human-инженера (part-time достаточно) чтобы снизить bus factor.

# Итоговая оценка

VOLAURA — проект необычной глубины и интеллектуальной честности. Научно обоснованные решения (IRT/CAT, BARS, Constitution Laws), зрелая архитектура данных, sophisticated ecosystem-нарратив. Это не типичный стартап — это попытка построить correct по первым принципам.

Однако между «correct in design» и «ready for users» лежит операционная дистанция, которую проект ещё не прошёл. Разрыв виден количественно: 0 из 5 beta gates PASS, 38% data loss rate, production API не отвечает. Это не эстетические мелочи — это ключевая готовность к запуску.

Продукт готов на ~40%. Дизайн, архитектура и документация сильные. Engineering operations и business readiness отстают. Рекомендация: 7–10 дней дисциплинированной работы по списку Now-рекомендаций, потом первый бета-юзер под наблюдением, потом масштабирование.

Если CEO задаёт вопрос «готовы деплоить?» — честный ответ сегодня: нет. Если вопрос «можем ли быть готовы через 2 недели?» — да, если сфокусироваться только на operational debt и не добавлять новый функционал.

## Одна метрика, за которой стоит следить

Из всех метрик в этом отчёте одна определяет готовность: процент завершённых ассессментов, которые получили корректный AURA-скор и не имели gaming-флагов. Сегодня это 62% (8 из 13). Цель: 95%+ устойчиво по 20+ юзерам. Когда достигнуто — beta-шлюз открыт.

Конец отчёта. Дата: 13 апреля 2026. Аудитор: Cowork (Claude Opus 4.6).